- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЛИТВИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИТВИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

26  декабря  2023 года                            № 71      	с. Литвиновка

О внесении изменений в распоряжение Администрации

Литвиновского сельского поселения от 28.12.2022 № 82

В соответствии с постановлением Администрации Литвиновского сельского поселения от 28 февраля 2018 года № 81 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Литвиновского сельского поселения»:

1.  Внести изменения в распоряжение Администрации Литвиновского сельского поселения от 28.12.2022 № 82 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы», изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению .

2. Распоряжение вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации  Литвиновского сельского поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации Литвиновского

сельского поселении                                                         И.Н. Герасименко

Приложение № 1

к распоряжению Администрации Литвиновского сельского поселения

от 28 декабря 2022  № 82

ПЛАН

реализации муниципальной программы Литвиновского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

|  | Развитие транспортной системы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2023год (тыс. рублей) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | Местный бюджет | Бюджет района | Областной бюджет |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Литвиновского сельского поселения» | Сектор муниципального хозяйства Администрации Литвиновскогосельского поселения | развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры | 31.12. 2023 год | 1619,8 | - | 1619,8 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Литвиновского сельского поселения Аксенова Ирина Алекандровна | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | Весь период | 359,0 | - | 359,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2Ремонт, капитальный ремонт ,строительство и реконструкция муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | Ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Литвиновского сельского поселения Аксенова Ирина Алекандровна | Ремонт, капитальный ремонт | Весь период | 1110,0 |  | 1110,0 |  |
|  | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Литвиновского сельского поселения» | Сектор муниципального хозяйства Администрации Литвиновскогосельского поселения | Повышение безопасности дорожного движения на территории Литвиновского сельского поселения | 31.12.2023 | 150,0 |  | 150,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 нанесение дорожной разметки на внутрипоселковых автомобильных дорогах Литвиновского сельского поселения |  | Повышение безопасности дорожного движения на территории Литвиновского сельского поселения | 2023 | 0 |  | 0 |  |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  | 1619,8 | - | 1619,8 | 0 |

- Ведущий специалист                                                                О.И. Романенко