Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Литвиновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

# по итогам первого полугодия 2025 года

Муниципальная программа Литвиновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрацией Литвиновского сельского поселения от 30.11.2018 № 124.	На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 145,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 145,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств за первое полугодие 2025 года составило 34,0 тыс. рублей или 23,4 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий 1 - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях»;

Комплекс процессных мероприятий 2– «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения»;

Комплекс процессных мероприятий 3 -  «Развитие газотранспортной системы».

На реализацию комплекса процессных мероприятий 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» в 2025 году муниципальной  программой предусмотрено 45,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 45,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), выполнение которого планируется  до конца 2025 года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 100,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 100,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2025 года составило 34,0 тыс. рублей или 34 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат). Выполнение данных мероприятий планируется до конца текущего года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» оценивается на основании 3 контрольных точек. Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий 3 «Развитие газотранспортной системы» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процента.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов) и достижения показателей ввиду того, что достижение мероприятий и показателей запланировано на конец 2025 года.