- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЛИТВИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИТВИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

01 февраля 2018 года                            №08      	с. Литвиновка

Об  утверждении   плана реализации

муниципальной программы

Литвиновского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»  на 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Литвиновского сельского поселения от 03 сентября 2013 года № 92 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Литвиновского сельского поселения»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Литвиновского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – план реализации) согласно приложению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов обеспечить исполнение плана реализации указанного в п.1 настоящего распоряжения

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания и распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2018 года.

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации Литвиновского

сельского поселении                                                         И.Н. Герасименко

Приложение

к распоряжению Администрации Литвиновского сельского поселения

от 01 февраля 2018  №08

ПЛАН

реализации муниципальной программы Литвиновского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

|  | Развитие транспортной системы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2017 год (тыс. рублей) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | Местный бюджет | Бюджет района | Областной бюджет |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Литвиновского сельского поселения» | Сектор муниципального хозяйства Администрации Литвиновскогосельского поселения | развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры | 31.12. 2018 год | 335,6 | - | 20,2 | 315,4 |
|  | Основное мероприятие 1.1. содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Литвиновского сельского поселения Е.С. Захарова | содержание сети автомо-бильных дорог в полном объеме | Весь период | 335,6 | - | 20,2 | 315,4 |
|  | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Литвиновского сельского поселения» | Сектор муниципального хозяйства Администрации Литвиновскогосельского поселения | Повышение безопасности дорожного движения на территории Литвиновского сельского поселения | 31.12.2018 | 1000,0 |  | 1000,0 |  |
|  | Основное меропри¬ятие 2.1.: Ремонт автодороги по ул. Буденного с. Литвиновка | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Литвиновского сельского поселения Е.С. Захарова |  | Июнь-июль 2018 год | 1000,0 |  | 1000,0 |  |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  | 1335,6 | - | 1020,2 | 319,4 |

- Ведущий специалист                                                                О.В. Калинина