

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЛИТВИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИТВИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 28 декабря 2021 года № 30 c. Литвиновка

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы

Литвиновского сельского поселения

«Благоустройство территории Литвиновского

сельского поселения» на 2022год

В соответствии с постановлением Администрации Литвиновского сельского поселения от 28 февраля 2018 года № 81 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Литвиновского сельского поселения»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Литвиновского сельского поселения «Благоустройство территории Литвиновского

сельского поселения» на 2022 год (далее – план реализации) согласно приложению.

2. Ведущему специалисту по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения Чугуновой К.а. обеспечить исполнение плана реализации указанного в п.1 настоящего распоряжения

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации Литвиновского

сельского поселения И.Н. Герасименко

 Приложение № 1

к распоряжению Администрации Литвиновского сельского поселения

от 28 декабря 2021 г. № 30

План

реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Литвиновского сельского поселения» на 2022год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации  (дата) | Объем расходов [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5Cuser%5CDesktop%5C%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5C%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%202018%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%202018%5C%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%5C%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5.doc#Par1127) (тыс. руб.) |
| всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Организация благоустройства территории поселения»  | Чугунова Ксения Александровна |  | X | 1 695.2 | 0,0 | 0,0 | 1 695.2 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие  | Чугунова Ксения Александровна |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Оплата коммунальных услуг уличного освещения | Чугунова Ксения Александровна |  | 31.12.2022 г. | 1328.0 | 0,0 | 0,0 | 1328.0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Озеленение территории | Чугунова Ксения Александровна |  | 31.12.2022 | 160.6 | 0,0 | 0,0 | 160.6 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Содержание мест захоронения | Чугунова Ксения Александровна |  | 31.12.2022 г. | 106.9 | 0,0 | 0,0 | 106.9 | 0,0 |
| 1.1.4 |  Прочее благоустройство:Отлов бродячих животных; | Чугунова Ксения Александровна |  | 31.12.2022 г. | 99.7 | 0,0 | 0,0 | 99.7 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» |  |  |  | 332.4 |  |  | 332.4 |  |
| 2.1.1 | Обустройство контейнерных площадок | Чугунова Ксения Александровна |  |  | 159.6 |  |  | 159.6 |  |
| 2,2,2 | Расходы по ремонту, капитальному ремонту сетей водоснабжения | Чугунова Ксения Александровна |  | 31.12.2022 г | 50.0 |  |  | 50.0 |  |
| 2.2.3 | Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйчтва в части платы граждан за клммунальные услуги | Чугунова Ксения Александровна |  | 31.12.2022 г | 122.8 |  |  | 122.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 2 027,6 | 0,0 | 0,0 | 2 027,6 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

------------------------------------------------------------

<\*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

 Ведущий специалист : О.И. Романенко