- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЛИТВИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИТВИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

28 декабря  2022 года                         № 82       	с. Литвиновка

Об  утверждении   плана реализации

муниципальной программы

Литвиновского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»  на 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Литвиновского сельского поселения от 28 февраля 2018 года № 81 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Литвиновского сельского поселения»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Литвиновского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – план реализации) согласно приложению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов обеспечить исполнение плана реализации указанного в п.1 настоящего распоряжения

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года.

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации Литвиновского

сельского поселении                                                         И.Н. Герасименко

Приложение № 1

к распоряжению Администрации Литвиновского сельского поселения

от  28 декабря 2022  № 82

ПЛАН

реализации муниципальной программы Литвиновского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

|  | Развитие транспортной системы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2023год (тыс. рублей) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | Местный бюджет | Бюджет района | Областной бюджет |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Литвиновского сельского поселения» | Сектор муниципального хозяйства Администрации Литвиновскогосельского поселения | развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры | 31.12. 2023 год |  |  | 1619,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Литвиновского сельского поселения К.А. Чугунова | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | Весь период |  |  | 669,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2Ремонт, капитальный ремонт ,строительство и реконструкция муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | Ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Литвиновского сельского поселения К.А. Чугунова | Ремонт, капитальный ремонт | Весь период |  |  | 800,0 |  |
|  | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Литвиновского сельского поселения» | Сектор муниципального хозяйства Администрации Литвиновскогосельского поселения | Повышение безопасности дорожного движения на территории Литвиновского сельского поселения | 31.12.2023 | 0 |  | 150,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 нанесение дорожной разметки на внутрипоселковых автомобильных дорогах Литвиновского сельского поселения |  | Повышение безопасности дорожного движения на территории Литвиновского сельского поселения | 2023 | 0 |  | 150,0 |  |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  | 0 | - | 1619,0 | 0 |

- Ведущий специалист                                                                О.И. Романенко